بنك الآفاق الرقمية

نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وفق المواصفة القياسية ISO/IEC 27001:2022

أهداف أمن المعلومات وخطة تحقيقها (Information Security Objectives)

مستوى تصنيف المعلومات: مقيد – للاستخدام الداخلي (Internal / Confidential)
تنبيه السرية: لا يجوز مشاركة أو تداول هذه الوثيقة خارج بنك الآفاق الرقمية إلا بإذن خطي مسبق من مالك الوثيقة.

| الإصدار | معتمد من | مالك الوثيقة | تاريخ آخر تحديث | دورية المراجعة والتحقق | المراجعة والتحقق القادمة | ملاحظات الاعتماد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | د. نورة القحطاني (الرئيس التنفيذي) | أ. سارة الحربي (CISO) | 2026/09/11 | سنوياً | سبتمبر 2027 | معتمد رسمياً وفق خطة تطبيق ISMS |

1. الغرض من الوثيقة (Purpose of This Document):

تحدد هذه الوثيقة النتائج المستهدفة الرئيسية لنظام إدارة أمن المعلومات  (ISMS) في بنك الآفاق الرقمية وخطط العمل التنفيذية لتحقيقها وفق متطلبات البند (6.2) من المواصفة الدولية ISO/IEC 27001:2022 والإطار التنظيمي للأمن السيبراني الصادر عن البنك المركزي السعودي (ساما). صُممت هذه النتائج المستهدفة لتكون متوافقة مع الدليل المؤسسي لحوكمة وحماية المعلومات العليا للبنك، وقابلة للقياس، ومستندة إلى نتائج تقييم المخاطر وتطلعات أصحاب المصلحة.

2. جدول النتائج المستهدفة الرئيسية ومؤشرات الإنجاز (Key Objectives & Results):

| النتيجة المستهدفة الاستراتيجي (Objective) | النتيجة الرئيسية (Key Result) | المستهدف (Target) | المسؤول (Owner) | الجدول الزمني (Timeline) | حالة التنفيذ (Status) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. بناء إطار حوكمة نظام إدارة أمن المعلومات | استكمال وتوثيق نطاق وسياق نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS Scope & Context) | 100% | رئيس أمن المعلومات (CISO) | الربع الأول - السنة 1 (2026) | مكتمل (Completed) |
| 1. بناء إطار حوكمة نظام إدارة أمن المعلومات | تطوير واعتماد حزمة سياسات وإجراءات أمن المعلومات العليا والتخصصية (35 سياسة) | 100% | فريق حوكمة أمن المعلومات | الربع الأول - السنة 1 (2026) | مكتمل (Completed) |
| 1. بناء إطار حوكمة نظام إدارة أمن المعلومات | تنفيذ المراجعة والتحقق الشامل لمخاطر أصول البنك وإعداد خطط معالجة المخاطر (RTP) | 100% | فريق تقييم المخاطر والثغرات | الربع الأول - السنة 1 (2026) | مكتمل (Completed) |
| 1. بناء إطار حوكمة نظام إدارة أمن المعلومات | إنشاء سجل المخاطر والفرص المركزي وقيد كافة المخاطر التشغيلية والسيبرانية المحددة | 100% | إدارة المخاطر المؤسسية | الربع الأول - السنة 1 (2026) | مكتمل (Completed) |
| 2. تعزيز الوعي الأمني والثقافة المؤسسية | تقديم برنامج التدريب والتوعية الإلزامي بالأمن السيبراني لجميع موظفي البنك (2,500 موظف) | 100% | إدارة الموارد البشرية والتدريب | الربع الثاني - السنة 1 (2026) | قيد التنفيذ (In Progress) |
| 2. تعزيز الوعي الأمني والثقافة المؤسسية | تحقيق نسبة اجتياز لا تقل عن 90% في اختبارات تقييم الوعي الأمني لكافة الإدارات | 90% | إدارة الموارد البشرية والتدريب | الربع الثاني - السنة 1 (2026) | قيد التنفيذ (In Progress) |
| 2. تعزيز الوعي الأمني والثقافة المؤسسية | إصدار وتوزيع نشرات توعوية شهرية واختبارات محاكاة تصيد دورية (خفض نسبة النقر إلى أقل من 5%) | 12 نشرة / اختبار ربع سنوي | فريق حوكمة أمن المعلومات | مستمر طوال العام | مجدول (Scheduled) |
| 3. تعزيز الضوابط الأمنية والتقنية | تطبيق المصادقة متعددة العوامل (MFA) ونظام إدارة الوصول المميز (PAM) للأنظمة الحساسة | 100% | إدارة تقنية المعلومات (الأنظمة) | الربع الثاني - السنة 1 (2026) | قيد التنفيذ (In Progress) |
| 3. تعزيز الضوابط الأمنية والتقنية | تنفيذ اختبارات الاختراق الشاملة وإغلاق 100% من الثغرات الحرجة في تطبيق آفاق بلس ومنصة آفاق نت | 100% | فريق العمليات الأمنية (SOC) | الربع الثاني - السنة 1 (2026) | قيد التنفيذ (In Progress) |
| 3. تعزيز الضوابط الأمنية والتقنية | تفعيل التشفير الكامل للأقراص (BitLocker) لـ 2000 حاسوب محمول وتحديث رقع الأمان الدورية | 100% | إدارة تقنية المعلومات (الدعم الفني) | مستمر طوال العام | قيد التنفيذ (In Progress) |
| 3. تعزيز الضوابط الأمنية والتقنية | أتمتة مراقبة وتجديد شهادات SSL/TLS ومزامنة ساعات الخوادم مركزياً عبر NTP | 100% | قسم البنية التحتية والشبكات | الربع الثاني - السنة 1 (2026) | مكتمل (Completed) |
| 4. التحقق من الامتثال والجاهزية المؤسسية | تنفيذ التدقيق الداخلي المستقل الشامل للتحقق من الامتثال لمتطلبات ISO 27001 وضوابط ساما | 100% | إدارة المراجعة والتحقق الداخلية (أ. أحمد الغامدي) | الربع الثالث - السنة 1 (2026) | مجدول (Scheduled) |
| 4. التحقق من الامتثال والجاهزية المؤسسية | إعداد ومتابعة خطة الإجراءات التصحيحية (CAP) لكافة حالات عدم المطابقة المكتشفة بالتدقيق | 100% | فريق مشروع تطبيق ISMS | الربع الثالث - السنة 1 (2026) | مجدول (Scheduled) |
| 4. التحقق من الامتثال والجاهزية المؤسسية | تنفيذ التدقيق الخارجي المتبادل والمحاكاة المراجعة والتحققية قبل التدقيق النهائي لمنح الشهادة | 100% | استشاري خارجي / فريق تدقيق محايد | الربع الثالث - السنة 1 (2026) | مجدول (Scheduled) |
| 5. نيل شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 27001 | اختيار والتعاقد مع جهة منح شهادات معتمدة ومسجلة (Accredited Certification Body) | جهة معتمدة واحدة | مدير المشروع / إدارة المشتريات | الربع الرابع - السنة 1 (2026) | مجدول (Scheduled) |
| 5. نيل شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 27001 | اجتياز مرحلتي التدقيق الخارجي الرسمي (Stage 1 & Stage 2 Audits) بنجاح ودون ملاحظات كبرى | اجتياز بنجاح (Pass) | جهة منح الشهادة المعتمدة | الربع الرابع - السنة 1 (2026) | مجدول (Scheduled) |
| 5. نيل شهادة الاعتماد الدولية ISO/IEC 27001 | الحصول رسمياً على شهادة المطابقة ISO/IEC 27001:2022 وترسيخ التحسين المستمر للنظام | شهادة معتمدة (Certified) | الإدارة التنفيذية وفريق ISMS | الربع الرابع - السنة 1 (2026) | مجدول (Scheduled) |

بيانات بنك الآفاق المعتمدة من دراسة الحالة (Case Study Integration)

يعتمد هذا الملحق على دراسة الحالة المقدمة لبنك الآفاق في المملكة العربية السعودية، ويستخدم كمرجع موحد عند إعداد وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات وفق .ISO/IEC 27001:2022. لا يُعد هذا الملحق بديلاً عن الموافقات الرسمية أو المتطلبات النظامية السارية

| الموضوع (Topic) | المعلومات الأساسية (Approved Case Data) |
| --- | --- |
| النطاق الجغرافي | المقر الرئيسي في الرياض، مركز البيانات الرئيسي في الرياض، مركز التعافي من الكوارث في جدة، 25 فرعاً، وحوالي 75 جهاز صراف آلي مستقلاً. |
| الأطراف التنظيمية | البنك المركزي السعودي (ساما)، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والجهات المختصة بحماية البيانات والجرائم المعلوماتية. |
| الأصول الحرجة | بيانات أكثر من 500,000 عميل، بيانات 2,500 موظف، الأنظمة المصرفية الأساسية، آفاق بلس، آفاق نت، المدفوعات الفورية، قواعد البيانات، ومفاتيح التشفير. |
| الموارد الأمنية | CISO: أ. سارة الحربي؛ CIO: م. فهد العتيبي؛ SOC من 8 محللين؛ فريق حوكمة من 4؛ فريق استجابة من 3؛ فريق مخاطر وثغرات من 2. |
| الموردون والشركاء الرئيسيون | شركة الاتصالات السعودية، AWS للأنظمة غير الحرجة، استشاري فحص الثغرات، شركة تطوير تطبيق الهاتف، مزود صيانة أجهزة الصراف، وشركة خدمات النقد والأمن. |

أهداف إضافية مبنية على خط الأساس في دراسة الحالة

| النتيجة المستهدفة | خط الأساس | المستهدف | المسؤول |
| --- | --- | --- | --- |
| خفض النقر على رسائل التصيد | 25% في المحاكاة الأخيرة | أقل من 8% خلال 12 شهراً | CISO والموارد البشرية |
| رفع الإبلاغ عن التصيد | 8% فقط من المشاركين أبلغوا | 30% ثم 60% خلال 12 شهراً | SOC وجميع الإدارات |
| معالجة الثغرات الحرجة | 3 ثغرات عالية؛ عولجت 2 | إغلاق 100% خلال المدة المعتمدة | فريق المخاطر والتطوير |
| تشفير أجهزة المستخدمين | كان غير مفعّل على بعض الأجهزة | 100% من الأجهزة المحمولة | CIO والبنية التحتية |
| مراجعة الصلاحيات | صلاحيات موروثة مكتشفة في HR | مراجعة ربع سنوية وتوثيق 100% | إدارة الهوية وCISO |