نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS) وفق المواصفة القياسية ISO/IEC 27001:2022

تقرير أداء وقياس فاعلية نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS Performance Report)

| تصنيف الوثيقة (Document Classification) | مقيد – للاستخدام الداخلي - قابل للمشاركة مع الجهات الرقابية (Internal / Regulatory) |
| --- | --- |
| مرجع الوثيقة (Document Ref) | ISMS-DOC-09-1 |
| رقم الإصدار وتاريخ الاعتماد (Version & Dated) | الإصدار 1.0 - سبتمبر 2026 |
| مُعد التقرير (Document Author) | فريق حوكمة أمن المعلومات - إدارة أمن المعلومات |
| مالك الوثيقة (Document Owner) | الرئيس التنفيذي (د. نورة القحطاني) ورئيس أمن المعلومات (أ. سارة الحربي) |

مفتاح حالة الأداء (Status Key) 1.

يُستخدم مستوى تصنيف المعلومات اللوني التالي لتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لنظام إدارة أمن المعلومات في بنك الآفاق الرقمية:

- أخضر (GREEN):  تحقيق النتيجة المستهدفة المنشود أو تجاوزه

- أصفر (AMBER):  الاقتراب من النتيجة المستهدفة بنسبة تقل عن 10% أو وجود خطة معالجة نشطة قيد التنفيذ

- أحمر (RED):  انخفاض ملحوظ عن المستهدف وغياب خطة معالجة معتمدة

جدول مؤشرات أداء نظام إدارة أمن المعلومات (ISMS Performance Metrics) 2.

| المؤشر (Measure) | الوصف (Description) | الدورية | المستهدف | مصدر البيانات | الحالة (RAG) | النتائج المحققة (Results) | ملاحظات التحليل | آخر مراجعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| مراجعة السياسات (Policy Review Compliance) | نسبة الموظفين الذين أقروا بقراءة وفهم السياسات الرئيسية (الأمن، الاستخدام المقبول، السحابة). | ربع سنوي | 100% إقرار | نظام الموارد البشرية | أصفر (Amber) | 92% - تم إقرار سياسات الأمن، ويجري استكمال إقرار بقية الموظفين الجدد. | سبتمبر 2026 |  |
| - أ. الدليل المؤسسي لحوكمة وحماية المعلومات | مراجعة وإقرار كافة الموظفين لالدليل المؤسسي لحوكمة وحماية المعلومات العليا. | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أخضر (Green) | 96% - 2,400 موظف أقروا السياسة، و100 في إجازة الأمومة/السفر المؤقت. | سبتمبر 2026 |  |
| - ب. ضوابط الاستخدام المؤسسي للأصول الرقمية |  | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أصفر (Amber) | 90% - جاري استكمال توقيع الإقرارات الورقية والإلكترونية لجميع الفروع. | سبتمبر 2026 |  |
| - ج. سياسة البيئات والخدمات السحابية | التزام الموظفين بإقرار ضوابط الاستخدام المؤسسي للأصول الرقمية (A.5.10). | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أخضر (Green) | 100% لفريق البنية التحتية والتقنية المعني بالاستضافة. | سبتمبر 2026 |  |
| - د. سياسة التطوير الآمن | إقرار فريق الهندسة والتطوير بسياسة التطوير الآمن (SDLC). | ربع سنوي | 100% | نظام الموارد البشرية | أخضر (Green) | 100% لـ 25 مطوراً في قسم البرمجيات. | سبتمبر 2026 |  |
| نسبة امتثال ضوابط ISO 27001 | نسبة الضوابط المطبقة والفعالة من إجمالي ضوابط الملحق A (الـ 93 ضابطاً). | سنوياً | 100% تطبيق نطاق الضوابط | نتائج التدقيق وسجل الفجوات | أصفر (Amber) | تطبيق جزئي - تم تحديد فجوات وتجري معالجتها وفق تقرير التدقيق الداخلي IA-2026-01. | سبتمبر 2026 |  |
| مراجعات الموردين (Supplier Reviews) | نسبة الموردين الأساسيين المعالجين للبيانات الذين خضعوا للمراجعة الميدانية. | سنوياً | 100% | جدول مراجعة الموردين | أصفر (Amber) | 85% - تمت مراجعة موردي الأجهزة والصراف الآلي، ويجري تقييم موردي التطبيقات. | سبتمبر 2026 |  |
| تقييم مخاطر الموردين (Supplier Risk) | نسبة الموردين الحرجين الحاصلين على تقييم مخاطر محدث. | سنوياً | 100% | سجل مخاطر الموردين | أصفر (Amber) | 80% - تم تقييم مخاطر شراكة AWS و STC، ويجري استكمال بقية الموردين. | سبتمبر 2026 |  |
| التدريب والتوعية (Training & Awareness) | نسبة إنجاز البرامج التدريبية الإلزامية للعاملين. | ربع سنوي | 100% | سجلات التدريب | أحمر (Red) | 75% - التدريب الإلزامي للأمن السيبراني مستمر ولم يكتمل بنسبة 100% لجميع الإدارات. | سبتمبر 2026 |  |
| مراجعة بيان التطبيقية (SoA Review) | نسبة ضوابط بيان التطبيقية التي تمت مراجعتها سنوياً. | سنوياً | 100% | سجلات مراجعة الوثائق | أخضر (Green) | 100% - تمت مراجعة كافة ضوابط الـ SoA الـ 93 وتحديث حالات التطبيق. | سبتمبر 2026 |  |
| حوادث أمن المعلومات (Security Incidents) | عدد الحوادث المسجلة وحالة إغلاقها وحلها. | شهري / ربع سنوي | صفر حوادث غير معالجة | أداة إدارة الحوادث (SOC) | أخضر (Green) | تم تسجيل 4 حوادث هذا الربع (أبرزها تصيد مالي ومحاولة تعديل جدار حماية) وتم حلها ضمن اتفاقية مستوى الخدمة SLA. | سبتمبر 2026 |  |
| استجابة الحوادث (Incident Response) | متوسط زمن الاستجابة والاحتواء للرصد الأمني. | شهري / ربع سنوي | ضمن SLA المحدد | أداة إدارة الحوادث | أخضر (Green) | متوسط زمن الاستجابة 42 دقيقة (أقل من الحد الأقصى المستهدف 60 دقيقة). | سبتمبر 2026 |  |
| تدقيق صلاحيات الوصول (Access Audits) | نسبة صلاحيات الوصول (المنطقية والمادية) التي تمت مراجعتها. | سنوياً | 100% | سجلات التحكم بالوصول | أصفر (Amber) | 85% - تمت مراجعة صلاحيات AD لمراكز البيانات والتقنية، وجاري تدقيق فروع الرياض وجدة. | سبتمبر 2026 |  |
| نتائج التدقيق الداخلي (Internal Audit) | عدد وحرجية الملاحظات المرصودة من التدقيق الداخلي. | سنوياً | بلا ملاحظات كبرى | سجلات المراجعة والتحقق الداخلية | أصفر (Amber) | تم رصد عدم مطابقة رئيسي واحد (NCR-01 في السياسة والنتائج المستهدفة) وآخر فرعي، وجاري المعالجة. | سبتمبر 2026 |  |
| فعالية مراجعة الإدارة (Management Review) | توفر أدلة عقد اجتماعات مراجعة الإدارة ومتابعة القرارات. | سنوياً | 100% سنوباً | محاضر اجتماعات الإدارة | أخضر (Green) | 100% - انعقاد اجتماعات الإدارة التنفيذية وتوثيق كافة القرارات التصحيحية. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة المخاطر - المخاطر المحددة (Identified Risks) | عدد المخاطر الجديدة المرصودة خلال فترة التقرير. | ربع سنوي | مؤشر قياس | سجل المخاطر والفرص المركزي | أخضر (Green) | تم تحديد 12 مخاطر رئيسية جديدة تغطي التطبيقات، البيئات والخدمات السحابية، والتصيد. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة المخاطر - المعالجة (Mitigated Risks) | نسبة المخاطر العالية والحرجة التي تم معالجتها بالكامل. | ربع سنوي | 100% للمخاطر الحرجة | سجل المخاطر والفرص المركزي | أصفر (Amber) | 70% - تم إغلاق المعالجة لـ 7 مخاطر، ويجري استكمال البقية ضمن خطة معالجة المخاطر. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة المخاطر - المقبولة (Accepted Risks) | نسبة المخاطر المقبولة رسمياً وفق معايير الإدارة. | ربع سنوي | مؤشر قياس | سجل المخاطر والفرص المركزي | أخضر (Green) | 3 مخاطر منخفضة قُبلت رسمياً لانخفاض أثرها وكلفة معالجتها. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة التغيير - الالتزام (Change Approval) | نسبة التغييرات التقنية المتبعة لإجراءات إدارة التغيير المعتمدة. | شهري / ربع سنوي | 100% امتثال | سجلات إدارة التغيير (CAB) | أصفر (Amber) | 90% - لوحظ تغيير تقني واحد تم بدون مراجعة ثنائية، وجاري تفعيل الضوابط الصارمة. | سبتمبر 2026 |  |
| إدارة التغيير - التغييرات غير المصرح بها | عدد التغييرات العشوائية المكتشفة بالشبكة. | شهري / ربع سنوي | صفر | سجلات إدارة التغيير | أخضر (Green) | صفر تغييرات غير مصرح بها عدا الحادثة التاريخية المدعوم بدليلة سابحاً. | سبتمبر 2026 |  |
| اختبار استمرارية الأعمال (BC/DR Testing) | عدد ونتائج اختبارات التعافي من الكوارث واستمرارية IT. | سنوياً | اختبار واحد ناجح على الأقل | سجلات اختبارات DRP | أخضر (Green) | تم بنجاح تنفيذ اختبار التحويل لمركز التعافي بجدة (DRC) والتحقق من RTO و RPO. | سبتمبر 2026 |  |
| دقة حصر الأصول (Asset Inventory Accuracy) | نسبة الأصول التقنية المصنفة والمعين لها مالك رسمي. | ربع سنوي | 100% من الأصول بنطاق الـ ISMS | نظام إدارة الأصول | أخضر (Green) | 100% - تم اكتمال سجل الأصول وتحديد الملاك وتصنيف الحساسية لجميع الأصول الـ 20. | سبتمبر 2026 |  |
| معالجة الثغرات الفنية (Vulnerability Remediation) | نسبة الثغرات الحرجة المعالجة ضمن اتفاقية مستوى الخدمة. | شهري / ربع سنوي | 100% للثغرات الحرجة | تقارير منصة Qualys | أصفر (Amber) | 85% - تم إغلاق معظم الثغرات الحرجة بتطبيق آفاق بلس، ويجري معالجة ثغرة إضافية. | سبتمبر 2026 |  |
| مراجعة وتحديث الوثائق (Documentation Review) | نسبة وثائق الـ ISMS التي تمت مراجعتها وتحديثها بالجدول. | سنوياً | 100% تمت مراجعتها | سجلات مراجعة الوثائق | أخضر (Green) | 100% - تم تحديث واعتماد كافة وثائق وسياسات النظام لعام 2026. | سبتمبر 2026 |  |
| إلغاء صلاحيات المغادرين (Access Deactivation) | نسبة الموظفين المنتهية خدماتهم التي أُلغيت صلاحياتهم خلال 24 ساعة. | شهري / ربع سنوي | 100% خلال 24 ساعة | سجلات Active Directory | أخضر (Green) | 100% - يتم إلغاء الصلاحيات فوراً بالتنسيق بين الموارد البشرية والتقنية عند نهاية الخدمة. | سبتمبر 2026 |  |

بيانات بنك الآفاق المعتمدة من دراسة الحالة (Case Study Integration)

يعتمد هذا الملحق على دراسة الحالة المقدمة لبنك الآفاق في المملكة العربية السعودية، ويستخدم كمرجع موحد عند إعداد وتطبيق نظام إدارة أمن المعلومات وفق ISO/IEC 27001:2022. لا يُعد هذا الملحق بديلاً عن الموافقات الرسمية أو المتطلبات النظامية السارية.

| الموضوع (Topic) | المعلومات الأساسية (Approved Case Data) |
| --- | --- |
| النطاق الجغرافي | المقر الرئيسي في الرياض، مركز البيانات الرئيسي في الرياض، مركز التعافي من الكوارث في جدة، 25 فرعاً، وحوالي 75 جهاز صراف آلي مستقلاً. |
| الأطراف التنظيمية | البنك المركزي السعودي (ساما)، هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والجهات المختصة بحماية البيانات والجرائم المعلوماتية. |
| الأصول الحرجة | بيانات أكثر من 500,000 عميل، بيانات 2,500 موظف، الأنظمة المصرفية الأساسية، آفاق بلس، آفاق نت، المدفوعات الفورية، قواعد البيانات، ومفاتيح التشفير. |
| الموارد الأمنية | CISO: أ. سارة الحربي؛ CIO: م. فهد العتيبي؛ SOC من 8 محللين؛ فريق حوكمة من 4؛ فريق استجابة من 3؛ فريق مخاطر وثغرات من 2. |
| الموردون والشركاء الرئيسيون | شركة الاتصالات السعودية، AWS للأنظمة غير الحرجة، استشاري فحص الثغرات، شركة تطوير تطبيق الهاتف، مزود صيانة أجهزة الصراف، وشركة خدمات النقد والأمن. |

مؤشرات الأداء المضافة من دراسة الحالة

| المؤشر | خط الأساس | المستهدف | الدورية | المالك |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبة النقر على التصيد | 25% | أقل من 8% | ربع سنوي | CISO |
| نسبة إدخال بيانات الاعتماد في التصيد | 12% | أقل من 3% | ربع سنوي | SOC |
| نسبة الإبلاغ عن التصيد | 8% | أكثر من 60% | ربع سنوي | الموارد البشرية |
| زمن اكتشاف الحوادث | 45 دقيقة في حادث سابق | أقل من 15 دقيقة | شهري | SOC |
| معالجة الثغرات العالية | 2 من 3 | 100% ضمن SLA | شهري | فريق المخاطر |

مؤشرات التصحيح

تضاف مؤشرات: نسبة إقرارات سياسة الاستخدام، نسبة خدمات AWS ذات تقييم مخاطر، نسبة طلبات PII المعالجة ضمن المدة، نسبة الأنظمة المتزامنة زمنياً، ونسبة الخدمات التي اجتازت فحص TLS.